PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Đồ án cuối kỳ — Lập trình mạng máy tính

Nhóm 05 — Lớp 23DTHA5 — Distributed Cache System

## Bảng phân công theo module

| Thành viên | Module | Công việc chính | Deliverable cần nộp |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Anh Duy (nhóm trưởng) | Module 1 — Core Cache Server + package common | ConcurrentHashMap<String, CacheEntry>; xử lý PUT/GET/DELETE; TTL bằng ScheduledExecutorService; LRU eviction. Đồng thời giữ và review package common (ErrorCode, ProtocolParser, HashUtil, ServerConfig) vì ảnh hưởng tới cả nhóm. | CacheServer.java, KeyValueStore.java, package common hoàn chỉnh, unit test JUnit |
| Ngô Mạnh Hùng | Module 2 — Client + Hashing Router + Failover | Tính hash(key) mod N; đọc danh sách server từ config.properties; mở kết nối TCP; retry sang server dự phòng khi timeout (theo mục 8 đặc tả). | CacheClient.java, HashRouter.java, demo chạy được qua console/telnet |
| Nguyễn Tiến Đức | Module 3 — Replication & Consistency | Gửi REPLICATE_PUT / REPLICATE_DEL sang server dự phòng (serverIndex+1) mod N; xử lý xung đột dữ liệu bằng timestamp khi server phục hồi. | ReplicationHandler.java, test case giả lập 1 server chết rồi phục hồi |
| Nguyễn Trần Tuấn Anh | Module 4 — Monitoring / Registry + Health Check | Server Registry riêng (port 6000); nhận HEARTBEAT định kỳ; đánh dấu UP/DOWN sau 9 giây không phản hồi; trả STATUS/STATS cho Client và GUI. | RegistryServer.java, log minh chứng phát hiện server chết |
| Nguyễn Văn Nhật | Module 5 — GUI, Testing & Report | JavaFX client UI hiển thị server được chọn theo hash; dashboard trạng thái server; load test đa luồng; tổng hợp báo cáo và kịch bản demo. | GUI chạy được, file load test, bản nháp báo cáo + kịch bản demo |

## Thứ tự phụ thuộc khi triển khai

Module 1 và Module 2 phải hoàn thành trước (test được qua telnet là đủ điều kiện để Module 3 và Module 4 bắt đầu gắn vào). Module 5 (GUI) không cần chờ — có thể code song song với dữ liệu giả lập (mock), rồi nối vào backend thật khi Module 1-4 sẵn sàng.

## Mốc thời gian 5 tuần (theo phiếu đăng ký đề tài)

- Tuần 1-2: xây dựng Core Cache Server (Module 1) và Client/Hashing (Module 2)

- Tuần 3: Replication (Module 3) và Monitoring/Health check (Module 4)

- Tuần 4: GUI (Module 5) và load test

- Tuần 5: hoàn thiện, viết báo cáo và tổng duyệt demo

## Vai trò riêng của nhóm trưởng (ngoài code Module 1)

- Review code package common trước khi merge, vì sửa ở đây ảnh hưởng dây chuyền tới cả 4 module kia

- Theo dõi tiến độ hằng tuần, báo cáo giảng viên theo đúng cam kết đã ký trong phiếu đăng ký đề tài

- Là người chốt mọi thay đổi giao thức phát sinh giữa chừng, không ai tự ý đổi mà không báo

Lưu ý: toàn bộ format message, mã lỗi, công thức hashing và cấu trúc package Java mà các module phải tuân theo được quy định chi tiết trong file "Đặc tả giao thức - Distributed Cache System" đi kèm. Mọi thành viên cần đọc file đó trước khi bắt đầu code hoặc viết prompt cho AI hỗ trợ, để đảm bảo code của 5 người khớp nhau khi tích hợp.